**HOẠT ĐỘNG NHÓM – LẬP TRÌNH WEB NÂNG CAO**

Nhóm 11 - Thành viên nhóm

1. Lê Minh Đức (Nhóm trưởng)
2. Trần Nhật Vinh
3. Đinh Ngọc Tiến

*Tên ứng dụng:* **WEBSITE ĐẶT BÁO TRỰC TUYẾN**

Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2018 đến : 09/05/2018

**Kế hoạch chi tiết**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** |
| **Tuần 01**  (Từ: 01/01/2018 Đến: 07/01/2018) | Đăng đề tài cho bài tập lớn (đăng ký online). Tên ứng dụng do GV gán | Các thành viên trong nhóm |
| **Tuần 02**  (Từ: 08/01/2018 Đến: 14/01/2018) | Viết tài liệu sơ bộ với lên kế hoạch nhóm | Các thành viên trong nhóm |
| **Tuần 03**  (Từ: 15/01/2018 Đến: 21/01/2018) | Vẽ sơ đồ Use Case | Các thành viên trong nhóm |
| **Tuần 04**  (Từ: 22/01/2018 Đến: 27/01/2018) | Đặc tả Use Case | Các thành viên trong nhóm |
| **Tuần 05**  (Từ: 28/01/2018 Đến: 06/02/2018) | 1. Thiết kế activity và sequece 2. Tổng hợp và sửa chữa tài liệu lần 1 | 1. Các thành viên trong nhóm 2. Lê Minh Đức |
| **Tuần 06**  (Từ: 26/02/2018 Đến: 04/03/2018) | 1. Thiết kế sơ đồ Class 2. Thiết kế sơ đồ phân luồng | 1. Các thành viên trong nhóm 2. Đinh Ngọc Tiến |
| **Tuần 07**  (Từ: 05/03/2018 Đến: 11/03/2018) | 1. Thiết kế sơ đồ Class (tiếp theo) 2. Thiết kế giao diện | 1. Các thành viên trong nhóm 2. Lê Minh Đức |
| **Tuần 08**  (Từ: 12/03/2018 Đến: 18/03/2018) | Chỉnh sửa sơ đồ Sequence theo Spring MVC | Các thành viên trong nhóm |
| **Tuần 09**  (Từ: 19/03/2018 Đến: 25/03/2018) | Chỉnh sửa sơ đồ Class theo sơ đồ Spring MVC | Các thành viên trong nhóm |
| **Tuần 10**  (Từ: 26/03/2018 Đến: 01/04/2018) | Thiết kế database | Các thành viên trong nhóm |
| **Tuần 11**  (Từ: 02/04/2018 Đến: 08/04/2018) | Thiết kế một số giao diện jsp cơ bản | Trần Nhật Vinh |
| **Tuần 12**  (Từ: 09/04/2018 Đến: 14/04/2018) | Dựng khung sườn Spring MVC theo sơ đồ Class | Lê Minh Đức |
| **Tuần 13**  (Từ: 16/04/2018 Đến: 22/04/2018) | 1. Code chức năng hiện trang chủ 2. Code đăng nhập | 1. Vinh, Đức 2. Tiến |
| **Tuần 14**  (Từ: 23/04/2018 Đến: 29/04/2018) | 1. Code chức năng thêm giỏ báo, thanh toán 2. Code chức năng duyệt đơn báo 3. Code chức năng thêm sửa báo | 1. Lê Minh Đức 2. Trần Nhật Vinh 3. Đinh Ngọc Tiến |
| **Tuần 15**  (Từ: 30/04/2018 Đến: 09/05/2018) | Kiểm thử chức năng của web | Các thành viên trong nhóm |